## Slide 1
지난주 보고 (5/6~5/12)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 5. 13.
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
현재까지의 결과물 테스트 및 디버깅
(팀 전원)
지금까지 개발한 딜러시스템, 컴퓨터플레이어의 판단과 플레이가 올바른지 테스트 하고 디버깅하였음.
2. GUI 구현(권기원)
- PyQt에 대한 사용법 학습 및 예제코드 실습
3. AI플레이어의 강화학습 계획 수립(팀 전원)
강화학습을 실시하기에 앞서, 학습용AI(에이전트)의 환경, 상태, 행동, 정책 등을 정의하였고 학습 방법을 결정하였음.
이번주 계획 (5/13~5/19)
1. AI플레이어 구현(팀 전원)
컴퓨터플레이어와 랜덤플레이어를 참고하여 강화학습의 학습요소를 적용하여 AI플레이어를 구현할 예정
AI의 환경 관찰 및 가치판단 기능 구현
2. GUI 구현(권기원)
딜러시스템을 중심으로 한 GUI를 구현 시작.
기존에 구현했던 랜덤플레이AI에게 학습을 적용시키기에 부족함이 있다고 판단하여, 랜덤플레이어와 컴퓨터플레이어를 기본으로 하여 AI플레이어를 구현하기로 하였습니다.

## Slide 2
지난주 보고 (4/29~5/5)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 5. 6.
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
컴퓨터 플레이어 구현
(팀 전원)
자신 패와 공유패를 바탕으로 최종 족보들의 확률을 계산할 수 있고, 상대의 베팅 수준을 분석하여 스스로의 행동을 결정하는 컴퓨터 플레이어를 구현하였음.
이번주 계획 (5/6~5/12)
현재까지의 결과물 테스트 및 디버깅
(팀 전원)
지금까지 개발한 딜러시스템, 컴퓨터플레이어의 판단과 플레이가 올바른지 테스트 하고 디버깅할 예정.
2. GUI 구현(권기원)
완성된 딜러시스템과 컴퓨터플레이어에 대한 GUI를 Pyqt를 사용하여 구현 시작할 예정.
3. 학습용 AI의 강화학습 계획 수립(팀 전원)
앞서 개발한 학습용AI에게 강화학습을 실시하기에 앞서, 학습용AI(에이전트)의 환경, 상태, 행동, 정책 등을 정의하고 몬테카를로 학습 방법을 어떻게 적용할 것인지 결정할 예정.

## Slide 3
지난주 보고 (4/22~4/28)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 4. 29
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
기본적인 플레이가 가능한 컴퓨터 플레이어 구현 중
(김태호, 양혜원)
- 손패와 공유패를 보고 족보의 결과를 확률적으로 예측하는 컴퓨터 플레이어를 구현할 수 있으나, 이 확률을 바탕으로 레이즈/콜 또는 블러핑에 대한 가치판단의 기준을 정하는 부분에서 어려움이 있다고 판단되어 아직 개발중.
이번주 계획 (4/29~5/5)
컴퓨터 플레이어 구현
(김태호, 양혜원, 권기원, 서민정)
중간발표 전까지 컴퓨터 플레이어를 구현완료 하는 것을 최우선 과제로 삼고 팀 전원이 참여하여 최대한 빠른 시일 내에 완성하도록 노력할 예정.
용어 사용의 모호함을 줄이기 위해 포커플레이가 가능한 기계플레이어의 명칭을 컴퓨터플레이어로, 강화학습을 적용할 기계플레이어의 명칭을 AI플레이어로 결정함.

## Slide 4
지난주 보고 (4/15~4/21)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 4. 22
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
기본적인 플레이가 가능한 AI 구현 중
(김태호, 양혜원)
- 앞서 구현한 랜덤 AI플레이어를 바탕으로 손패 및 공유패를 확인하고 모든 족보에 대해 가질 확률을 계산하여 승률을 분석할 수 있는 기본적인 AI플레이어를 구현 중에 있으며 현재 매 턴 확률을 갱신할 수 있도록 개발 중.
이번주 계획 (4/22~4/28)
AI플레이어 구현완료 및 디버깅
(김태호, 양혜원)
현재 구현중인 AI플레이어를 완벽히 플레이 가능한 상태로 완성하고 디버깅 할 예정.
2. 학습용 AI의 강화학습 계획 수립(팀 전원)
앞서 개발한 학습용AI에게 강화학습을 실시하기에 앞서, 학습용AI(에이전트)의 환경, 상태, 행동, 정책 등을 정의하고 몬테카를로 학습 방법을 어떻게 적용할 것인지 결정할 예정.
3. GUI 구현을 위한 준비(권기원, 서민정)
Pyqt 사용법을 숙지하고, 구현에 사용할 이미지 파일을 준비할 예정.
강화학습 참고 서적 : 기초부터 시작하는 강화학습 신경망 알고리즘(위키북스 데이터 사이언스 시리즈 44)

## Slide 5
지난주 보고 (4/7~4/14)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 4. 15
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
랜덤 플레이가 가능한 AI플레이어 구현(김태호, 양혜원)
- 만들어 두었던 딜러 시스템 내에서 랜덤하게 플레이가 가능한 AI플레이어를 구현하였고, 이를 바탕으로 추후에 진행할 강화학습에 사용하거나 또는 기본적인 플레이가 가능한 기초적인 AI플레이어 구현에 이용할 수 있도록 함.
2. 딜러시스템 간소화(권기원, 서민정)
- 불필요한 코드를 삭제하였으며 주석들을 정리함.
이번주 계획 (4/15~4/21)
기본적인 플레이가 가능한 AI 구현(김태호, 양혜원)
- 앞서 구현한 랜덤 AI플레이어를 바탕으로 확률에 기반하여 기본적인 플레이가 가능한 AI플레이어를 구현할 예정.

## Slide 6
지난주 보고 (3/31~4/6)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 4. 8
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
딜러시스템 구현 및 디버깅(권기원, 서민정)
- 프로젝트의 기초가 되는 딜러시스템에 대한 API 구현을 대부분 구현 완료하였으며 디버깅 및 세부 내용 수정.
이번주 계획 (4/7~4/14)
AI플레이어 구현(김태호, 양혜원)
- 구현된 딜러시스템을 활용하여 게임을 플레이 할 수 있는 AI플레이어를 구현하고, 딜러시스템의 미흡한 점에 대한 피드백을 할 예정
2. 딜러시스템 간소화(권기원, 서민정)
-불필요한 코드를 삭제하고 복잡한 코드를 간략화 할 예정

## Slide 7
지난주 보고 (3/24~3/30)
블러핑 가능한 강화학습 기반 인공지능 포커게임 구현
과제명
포커페이스 (권기원, 김태호, 양혜원, 서민정)
팀명
2020. 4. 1
제출일
2020 종합설계 주간보고
기타
보고
1. AI 학습방법 변경(팀 전원)
AI의 학습방법으로 기존에 제시했던 유전자 알고리즘에서 강화학습으로 변경.
자료조사를 바탕으로 강화학습 중 몬테카를로 방법이 프로젝트에 적절하다고 보아 몬테카를로 방법을 적용하기로 함.
2. 제안서 수정(팀 전원)
피드백을 바탕으로 프로젝트 제목 및 학습방법을 변경함.
이번주 계획 (3/31~4/6)
딜러시스템 구현(권기원, 서민정)
- 카드를 나누고 턴마다 플레이어의 베팅 금액을 체크하며, 플레이어의 패에 따라 승패를 결정하는 딜러 시스템 구현.